- KDZBZB20230518

建材及锂电装备智能制造基地项目

一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工

招 标 文 件

项目名称：建材及锂电装备智能制造基地项目

建设单位：佛山市科达装备制造有限公司

招标代理机构：广东营造工程管理有限公司

二0二三年五月

第一章  投标邀请及时间安排

佛山市科达装备制造有限公司建材及锂电装备智能制造基地项目，总占地面积217448.05㎡。其中，一期占地面积约100000.50㎡，一期总建筑面积约为107208㎡，包含综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一、车间二、车间三、车间四、办公楼及配套和设备用房等，具体详见施工图纸。现对该项目的一期铝合金门窗及玻璃幕墙（综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一及门卫室）设计施工进行公开招标，邀请合格的投标人参加投标。

1、本次招标工程项目的概况如下：

总 工 期： 105 个日历天；

计划开工日期： 2023 年 6 月 15 日；

计划竣工日期： 2023 年 9 月 30 日。

质量要求：合格；且需配合总承包单位创优（市优）。

建设地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座。

2 、投标人资格要求：

（1）具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

（2）同时具备建筑幕墙设计专项乙级资质和建筑幕墙工程专业承包二级资质（新资质：建筑幕墙工程通用专业设计乙级资质和建筑装修装饰工程专业承包资质乙级）。

（3）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（4）2020年1月1日至今须承接过至少2项合同金额400万以上的铝合金门窗或幕墙工程项目业绩（以合同签订时间为准）。

（5）项目负责人须具备建筑工程专业二级注册建造师资格及以上（省外一级），并持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）。

（6）专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）。

3、招标文件索取时间和形式：

时间：2023年 05  月 18  日，电子邮箱形式领取。

联系人：喻工，联系电话：13928218273。

4、投标文件的递交：投标文件须在投标截止时间前由专人递交或快递至以下地点：

广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司办公大楼5楼审计监察部

联系人：伍小姐；联系电话：0757-23836361。

（注意：1、标书递交时间应在规定的时间内，逾期招标单位有权拒收；2、凭授权委托资料（加盖公章的营业执照复印件、法人、授权委托人身份证复印件）递交标书（法人代表亲自递交除外）；3、递交标书时，标书递交人需与委托人一致）

5、勘验现场、标前答疑时间地点：

本项目不组织集体踏勘现场，投标人可自行踏勘施工现场；

标前答疑：各投标人于2023 年 05 月 23  日前将需答疑的问题发给招标人，招标人将于3日历天内对所有答疑进行回复。

6、你单位收到本投标邀请后2天内，在《投标确认函》中签名及加盖公章，并扫描后发送电子邮件至招标人。投标确认函格式如下页附件所示。

招标人：佛山市科达装备制造有限公司

地址：广东省佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号

联系人：喻工

电  话：13928218273

- mail：yuth@kedachina.com.cn

# 投标确认函

致：佛山市科达装备制造有限公司

贵公司发来的关于建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工的投标邀请函，我公司已收悉。经我司研究决定：

£参加      □不参加

建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工的投标活动。

此复！

投标单位名称：

联   系   人：

联  系 电 话：

电  子 邮 箱：

投标单位：（盖章）

日    期：  2023 年   月   日

第二章  投标须知

- 一、投标须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工 |
| 2 | 建设地点 | 广东省佛山市三水区芦苞镇三水大道北622号 |
| 3 | 建设规模 | 本项目总占地面积217448.05㎡，一期占地面积约100000.50㎡，一期总建筑面积约为107208㎡，包含综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一、车间二、车间三、车间四、办公楼及配套和设备用房等。本次招标的范围 包括综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一及门卫室的铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工，具体详见招标人提供的有关图纸。 |
| 4 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 5 | 投标人资质 等级要求 | 1.具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 2.同时具备建筑幕墙设计专项乙级资质和建筑幕墙工程专业承包二级资质（新资质：建筑幕墙工程通用专业设计乙级资质和建筑装修装饰工程专业承包资质乙级）。 3.持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。 4.2020年1月1日至今须承接过至少2项合同金额400万以上的铝合金门窗或幕墙工程项目业绩（以合同签订时间为准）。 5.项目负责人须具备建筑工程专业二级注册建造师及以上资格（省外一级），并持有在有效期内的安全生产考核合格证（B类）。 6.专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证（C类）。 |
| 6 | 招标内容 | 1.综合楼一、综合楼二及研发车间项目包括：玻璃幕墙、玻璃外墙窗、铝合金门窗、百叶、外墙装饰线条、字体LOGO等设计及施工。 2.车间一项目包括：所有铝合金外墙窗（三层按节能标准设计）、玻璃幕墙、三层办公室玻璃墙及屋面雨棚、字体LOGO等设计及施工。 3.门卫室项目包括：铝合金外墙窗设计及施工。 详见图纸。 |
| 7 | 工程范围及要求 | 1.设计范围 - 施工图平面、立面、剖面设计； - 施工图大样、节点设计； - 设计说明，包括引用的规范、性能、选材用料、主要特点及关键技术要求等；相关的力学计算等技术文件； - 设计阶段包括：幕墙及门窗方案设计、施工图设计。其中方案设计是在甲方提供的建筑外立面效果图的基础上，结合考虑建筑功能，对外立面装饰（包括幕墙、门窗、百叶、装饰线条等）进行幕墙及门窗施工图设计，图纸通过原设计院审核后，送审图单位审图合格并盖章出图即施工图设计完成。 2.设计成果： - 根据委托方确定的建筑图纸、按国家现行的技术规范、行业标准，进行幕墙及门窗专业深化设计； - 中标人提供符合国家规范等相关条例的幕墙门窗施工蓝图8套、计算书3份及电子文件给委托方。 - 3.施工范围及要求： - 完成本工程项目设计范围内所有的建筑幕墙门窗工程及其相关内容施工。 |
| 8 | 工作工期要求 | 铝合金门窗及幕墙设计图纸30日历天完成。中标后完成细化施工图纸并审图通过，带施工完成时间共105日历天。 |
| 9 | 报价方式 | 固定总价包干。包括（但不限于）包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包检验检测、包验收通过、包资料整理、包保修等；办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续工作；相关文件送审、配合审核、应由承包人负责的检验检测以及现场文明施工管理等，直至项目移交。 |
| 10 | 付款方式 | - 1.签订合同后，10个工作日内支付合同价的20%； - 2.综合楼一完成施工后，10个工作日内支付合同价的15%； - 3.综合楼二完成施工后，10个工作日内支付合同价的15%； - 4.研发车间完成施工后，10个工作日内支付合同价的15%； - 5.车间一完成施工后，10个工作日内支付合同价的15%； - 6.门卫室完成施工后，10个工作日内支付合同价的5%； - 7.竣工验收合格并结算审定后，10个工作日内，支付到工程结算价的97%；8.余款3%作为质保金，质量保证期2年满后10个工作日内无息一次性付清。 |
| 11 | 投标答疑 | 投标单位如果有任何的疑问，请在招标文件正式发布后5日内以答疑形式发电子文件至yuth@kedachina.com.cn，由招标人解答再统一发至各个投标单位。 |
| 12 | 投标文件内容 | 投标文件主要包括但不仅限于： - 1.公司介绍，营业执照、资质资料、业绩证明及人员配备等； - 2.铝合金门窗及幕墙设计施工一体化的设计及实施方案； - 3.项目报价：按单体进行清单报价。 |
| 13 | 投标文件份数 | 资格审查标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份； 技术标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份； 经济标：正本 一 份，副本 二 份，共 三 份； 投标文件电子版（U盘）： 一 份。 注：①副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨；当副本与正本不一致时以正本为准。②投标文件电子版应包含电子文件包括预算书的EXCEL格式和软件格式。 |
| 14 | 装订要求 | 1、分册装订，共分 3 册，分别为： □投标文件：1册 ☑ 资格审查标：1册 ； ☑ 技术标：1册 ； ☑ 经济标：1册； - 采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订，编制目录、连续页码。 - 如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。 |
| 15 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件共 三 包，其标记和密封要求如下： ☑资格审查标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资格审查标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 ☑技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 ☑经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 ☑投标文件电子版使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人单位公章。 |
| 16 | 封套上应载明的信息 | 招标人地址：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座 招标人名称：佛山市科达装备制造有限公司 建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工招标技术标(或经济标或投标文件电子版) 在2023年 06 月 1 日前不得开启 投标人名称（加盖公章）： 法定代表人签字（或盖章）： |
| 17 | 投标文件递交 | 1、递交地点：广东省佛山市顺德区广隆工业园科达制造股份有限公司办公大楼5楼审计监察部 收件人：伍小组；联系电话：0757-23836361 2、投标截止时间: 2023年 06 月 1 日17：00前 3、开标时间：招标方自行组织开标，不通知投标人到场 |
| 18 | 评标方法 | 综合评标法：实施方案优劣对比、报价对比。 由邀标人组织评标：先进行技术标开评标，技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入后续阶段；技术标评标完成后进行经济标开标；评标完成后综合得分排名前4—6位（根据投标单位数量来定）的进入下一轮现场述标。 不承诺最低价中标。评审完毕后，将以电话或书面形式告知中标单位。 |
| 19 | 合同签署 | 合同的签署：中标人在收到中标通知书 30 天内。 |
| 20 | 投标费用 | 本次项目投标方的所有费用（包括踏勘现场）由投标方负责，招标方不承担任何费用。 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金数额：人民币 壹拾万元整（ ￥100,000.00元） 投标保证金的缴纳形式及要求： - 1.招标人保证金账户信息 账户名称：佛山市科达装备制造有限公司 开户行：招商银行股份有限公司佛山三水支行 账号：7579 0542 4110 601 - 2.保证金说明： - 投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准）提交；投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到帐延误风险。 - 投标人应在汇款或转账凭证上添加备注信息：“铝合金玻璃幕墙工程+投标单位名称(简称) +投标保证金”，转账完成须及时将回执扫描发至招标人邮箱。 - 投标保证金的退还：未中标单位投标保证金将会在定标后后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还；中标单位投标保证金在合同签定后15个工作日内(周六日及节假日除外)无息退还。 除上述要求外，投标人须按附件要求提交用于退还投标保证金的相关银行账号信息(注:此条非常重要，直接关系到未中标单位能否及时退还投标保证金)。 |
| 22 | - 履约担保 | 履约保证金形式：可采用现金或者银行保函的形式。 履约保证金金额： 签约合同价的10% 。 提交时限：签订施工合同后15个工作日内，中标人须将履约保证金提交给招标人，否则按中标人自动放弃中标资格处理。 履约担保的有效期：本合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止履约保函一直有效。 |
| 23 | 特别说明 | 本招标文件视为合同的一部分，请各单位仔细阅读招标文件，及附件合同，投标单位如果对招标文件及合同条款有不同意见的，请在投标时重点列出，否则视为接受有关条款约定，签订合同时不再修改。 |

第三章  保密要求

1、未经佛山市科达装备制造有限公司事先书面同意，投标单位不得将佛山市科达装备制造有限公司提供的与本项目相关的任何资料(文件、规格、工程计划、图纸等)以及和本项目有关的任何资料，提供给任何第三方、与项目无关的任何单位和个人。

2、投标单位参与本项目设计制作工作的任何人员，对上述资料应遵守国家有关保密规定。

3、佛山市科达装备制造有限公司对投标单位提供的设计资料等应遵守国家有关保密规定；未中标的文件，邀标方将予以保密。

4、一经发现一方泄密，按国家有关规定处理。

第四章  特别说明

1、所有竟标文件恕不退回。

2、投标单位需明确承诺所有提供的策划、设计中若涉及侵犯他人知识产权问题时，所有的侵权责任均与招标单位无关，如因此侵权行为给招标单位造成直接和间接的经济损失，需由投标单位负责赔偿。

3、收费标准的报价响应文件应该密封装标，提交给发标方，如没有报价响应文件，以废标处理。

4、投标单位必须保证其在标书中指定的服务团队中的主要负责人，在合同期内的提供稳定和持续的服务。如调换人员除经甲方同意或该人员离开投标公司工作，否则将被视为违约；

5、本次招标主材品牌选用指定使用以下品牌，经济标中应一并考虑（清单报价中请注明选用品牌，如未注明，品牌由甲方指定）。

| 序号 | 材料名称 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝门窗、幕墙及栏杆玻璃 | 中南玻璃 | 信义玻璃 | 南玻玻璃 | 台玻玻璃 | 旗滨玻璃 |
| 2 | 铝型材 | 凤铝铝型材 | 广铝铝型材 | 南亚铝型材 | 坚美铝型材 | 兴发铝型标 |
| 3 | 铝板 | 高士达铝板 | 泛铝铝板 | 佛山承辉 | 中港铝板 | 华途仕 |
| 4 | 铝门窗五金配件 | 杨氏立兴 | 坚朗 | 合和 | 春光 | 山东国强 |
| 5 | 建筑结构胶及耐候密封胶 | 白云 | 硅宝 | 杭州之江 |  |  |
| 6 | 建筑密封胶条 | 三元乙丙橡胶密封条 |  |  |  |  |
| 7 | 排气扇 | 金铃 | 艾美特 | 绿岛风 | 美的 |  |

6、本次邀标秉承公平、公正、机会均等的原则。

7、本邀标书的解释权归佛山市科达装备制造有限公司。

- 评标办法

采用综合评分法评标，分别对技术标及经济标进行评分，其中经济标评分占比80%，技术标评分占比20%，即综合评分=经济标评分*80%+技术标评分*20%。

- 技术标评分项目及评分细则

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质 | 7 | - 建筑幕墙设计专项甲级且建筑幕墙工程专业承包一级得5分；建筑幕墙设计专项甲级资质且建筑幕墙工程专业承包二级资质或建筑幕墙设计专项乙级资质且建筑幕墙工程专业承包一级得4分；建筑幕墙设计专项乙级且建筑幕墙工程专业承包二级资质得3分。 - 有铝合金门窗厂生产企业资质得2分。 | 新资质对应相应等级 |
| 2 | 派驻现场的项目负责人资质证书及人个业绩 | 8 | 项目负责人具有一级建造师职称得 2分，二级建造师职称得1分；2020年1月 1 日至今个人完成铝合金门窗或幕墙工程类似业绩（合同金额400万以上），每完成一项得 2分，最高得6分；总分8分。 | 提供证明资料 |
| 3 | 企业工程业绩 | 10 | 2020年1月 1 日至今（以合同签订时间为准）完成铝合金门窗或幕墙工程类似业绩（合同金额400万以上），每完成一项得 2分，最高得10分。 | 提供证明资料 |
| 4 | 幕墙设计施工一体化的设计及实施方案 | 22 | 针对性强，对工程重点、难点把握准确、可行性强20-22分；针对性不强、可行、合理 15-19分；欠合理 0-14分。 |  |
| 5 | 施工总体进度计划及物资保障措施 | 18 | 计划详细合理、措施有力 ，完全达到工期要求15-18分；计划完整、措施较合理，基本满足工期要求10-14分；计划简单、措施欠合理，很难满足工期要求 0-9分。 |  |
| 6 | 施工质量管理及保证措施 | 15 | 质量管理体系完善、措施得力，完全达到要求13-15分；质量管理体系完善、措施较合理，基本满足要求9-12分；质量管理体系欠完善、措施欠合理，很难满足要求 0-8分。 |  |
| 7 | 安全及文明措施 | 10 | 措施有力7-10分；措施较合理4-6分；措施欠合理 0-3分（须配合总包拿市优） |  |
| 8 | 成品保护 | 5 | 保护方案详细、措施得力 4-5；方案完整、措施较合理，基本满足保护要求2-3；方案简单、措施欠合理，很难满足保护要求 0-1。 |  |
| 9 | 合理化建议 | 5 | 针对性强，可行性强4-5；针对性不强、可行、合理2-3；欠合理 0-1 |  |
| 10 | 述标情况综合评定 | 10 | 述标过程汇报条理清晰、内容完整、核心方案突出8-10；汇报条理清晰、内容不完整、核心方案不突出4-7；汇报不完整0-3 |  |
| 合计 |  | 110 |  |  |

经济标评分项目及评分细则

投标人技术标评分低于60分的为不合格投标人，不合格投标人的经济标作废不进入商务标评标阶段。

- 经济标评分细则

得分S =100－（E－D0）/D0*100。其中：

E为投标人报价；

D0为评标基准价（即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价）。

- 第六章 合同主要条款

建材及锂电装备智能制造基地项目

一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工合同

合同编号： ___________________

发包方（甲 方）： 佛山市科达装备制造有限公司

承包方（乙 方）：                   有限公司

签订日期：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，经邀请招标确定，甲方将工程项目的铝合金门窗及幕墙工程委托乙方施工，为明确双方责任，共同签订本合同。

一、工程名称及内容

1.1工程名称：建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工

1.2工程地点：佛山市三水区芦苞镇三水大道622号2座

1.3工程内容：

1.3.1、工程内容：

1.3.1.1、综合楼一、综合楼二及研发车间项目包括：玻璃幕墙、玻璃外墙窗、铝合金门窗、百叶、外墙装饰线条、字体LOGO等设计及施工工程。

1.3.1.2、车间一项目包括：所有铝合金外墙窗（三层按节能标准设计）、玻璃幕墙、三层办公室玻璃墙及雨棚、字体LOGO等设计及施工。

1.3.1.3、门卫室项目包括：铝合金外墙窗设计及施工。

详见图纸。

1.3.2、工程范围及要求：

（1）设计范围

1.施工图平面、立面、剖面设计；

2.施工图大样、节点设计；

3.设计说明，包括引用的规范、性能、选材用料、主要特点及关键技术要求等；相关的力学计算等技术文件；

4.设计阶段包括：幕墙及门窗方案设计、施工图设计。其中方案设计是在甲方提供的建筑外立面效果图的基础上，结合考虑建筑功能，对外立面装饰（包括幕墙、门窗、百叶等）进行幕墙施工图设计，图纸通过原设计院审核送审图单位审图合格后并盖章出图即施工图设计完成。

（2）设计成果：

1.根据委托方确定的建筑图纸、按国家现行的技术规范、行业标准，进行幕墙及门窗专业深化设计；

2.设计方提供符合国家规范等相关条例的幕墙门窗施工蓝图8套、计算书3份及电子文件给委托方。

（3）施工范围及要求：

完成本工程项目设计范围内所有的建筑幕墙门窗工程及其相关内容施工。

二、合同价款及承包方式

2.1合同价款：人民币                元（大写：            元整）；

2.2工程承包方式：固定总价包干。

2.3 本合同约定的固定总价包括（但不限于）包设计、包工、包料、包设备、包工期、包质量、包安全生产、包文明施工、包检验检测、包验收通过、包资料整理、包保修等；办理工程开工及验收所需的各项报监、报建、报验手续工作；相关文件送审、配合审核、应由承包人负责的检验检测以及现场文明施工管理等，直至项目移交。总包服务费由甲方与总包方结算。

三、工期要求

3.1计划开工时间： 2023  年 6 月 15 日；计划竣工时间： 2023 年 9  月 30 日；工期共105个日历天。

3.2开工日期的书面依据：以甲方的书面通知为准。

3.3竣工日为符合下列条件并获甲方签具竣工单之日为准。

3.3.1通过甲方、监理、总包单位、乙方和相关质监、消防验收单位共同验收并完成整改。

3.3.2乙方退场，施工场地腾空，实物和工程资料移交完毕。

3.4乙方须在合同签订后3日内另行编制详细的施工进度计划横道图，将合同工期细化到每日，并确保按以上时间节点完成。完成以上各节点的保证措施，经甲方评审确认后实施。

3.5在施工工期内无论遇到任何情况，工期均不作顺延。

四、合同工程款支付

4.1付款周期的约定：

①签订合同后，10个工作日内支付合同价的20%；

②综合楼一完成施工并经甲方验收合格后，10个工作日内支付合同价的15%；

③综合楼二完成施工并经甲方验收合格后，10个工作日内支付合同价的15%；

④研发车间完成施工并经甲方验收合格后，10个工作日内支付合同价的15%；

⑤车间一完成施工并经甲方验收合格后，10个工作日内支付合同价的15%；

⑥门卫室完成施工并经甲方验收合格后，10个工作日内支付合同价的5%；

⑦竣工验收合格并结算审定后，10个工作日内，支付到工程结算价的97%；

⑧余款3%作为质保金，质量保证期2年满后10个工作日内无息一次性付清（若有违约金或其他抵减款项的须进行抵扣后再行支付）。

4.2每次付款前乙方应提供相应金额的增值税专用发票给甲方。

4.3施工用水、电的费用已包含在合同价中，乙方自行从总包处接水接电装表计量，进场前应与总包方做好原始数据的书面确认，水电费用由乙方自行与总包方结算。

4.4乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬等内容，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬。对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。

4.5施工中涉及土建墙面的修补、临时设施费、建筑垃圾清理、土方外运费等费用由乙方负责，如需总承包单位处理的，由乙方自行和总承包单位协商解决，费用由乙方支付给总承包单位。

五、工程质量

5.1本工程的质量监督验收单位为：甲方、监理公司、当地质量监督站。

5.2工程质量要求：合格，且需配合总承包单位创优（市优）。

5.3施工图设计：应符合国家标准和行业规范。

5.3.1规范、标准

《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012

《建筑抗震设计规范》 GB50011-2010

《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-2001

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010

《钢结构设计标准》 GB50017-2017

《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010

《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018

《钢结构工程施工质量验收标准》 GB50205-2020

5.3.2门窗、幕墙工程技术规范

《建筑幕墙》GB/T21086-2007

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-2003

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-2015

《建筑幕墙工程技术规范》 DBJ08-56-2012

《全玻璃幕墙工程技术规程》 DBJ/CT014-2001

《点支式玻璃幕墙工程技术规程》 CECS127：-2001

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T139-2020

5.3.3主要材料标准等。

5.4工程质量验收：应符合国家标准和行业规范。

5.4.1玻璃幕墙工程质量检验标准，JGJ/T139，J139-2020。

5.4.2建筑装饰装修工程质量验收标准GB50120-2018。

5.4.3建筑工程施工质量验收统一标准，GB50300-2013。

5.4.4质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因工程质量达不到国家和行业的质量标准，乙方承担返工损失和违约责任。

5.4.5双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

5.5本工程质量必须达到《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)的规定。

5.6本工程的质量保证期为2年，自工程竣工验收合格之日起计算。

5.7乙方提供的半成品必须是乙方生产基地加工制作的，乙方安装前应通知甲方到场验货。非乙方加工制作的半成品一律不得进入工程安装，否则乙方还须承担由此给甲方造成的经济损失和工期延误损失。

5.8由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后，经甲方确认同意后方可用于本工程；

5.9隐蔽工程必须经甲方及监理单位共同检查、验收签章后，方可进行下一道工序；

5.10乙方应按质量验评标准对工程进行分项工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送甲方、监理及质量监督站。工程龙骨完工时，应会同甲方、监理单位等有关单位进行结构中间验收。

六、甲乙双方责任

6.1甲方职责：

6.1.1甲方指派为现场负责人为：       。

6.1.2由甲方组织乙方和设计院、监理方进行图纸会审和工作面交接，明晰各方工程相互交叉、连接的部分，及时纠正存在的问题。

6.1.3履行甲方与乙方签订的施工合同中甲方应负的责任。

6.1.4负责对工程施工质量、安全、进度等监督协调。

6.1.5审核乙方的施工组织方案和进度计划报表，协调处理有关重大的施工技术问题。

6.1.6协调乙方与总承包单位和其它分包方的配合关系。

6.1.7按合同约定支付工程款。

6.2乙方职责：

6.2.1乙方必须按照甲方施工进度要求，组织力量进场施工，保质、保量、保工期完成各项工程，并保证一次验收达到合格标准。

6.2.2乙方指派现场负责人为      (联系电话：        )，技术负责人为：    （电话：        ）乙方必须在经过甲方及监理单位书面同意后方可更换现场负责人，现场负责人和技术负责人必须全天驻场，由甲方进行考勤，如有违约，处乙方违约金500元/天。

6.2.3乙方负责做好安全工作，在施工过程中因乙方原因造成的安全事故均由乙方自行承担相关责任及费用。乙方负责将自身的建筑垃圾运至指定地点，否则将按规定给予罚款。

6.2.4工程竣工未正式向甲方移交前发生的损坏、丢失等，乙方自行负责修复或赔偿。乙方应做好总承包单位和其它分包方已完工程的成品保护工作。

6.2.5乙方负责整理施工项目的有关资料壹式3份，其中原件2份，符合档案馆资料要求，交监理单位审阅归档。

6.2.6乙方施工人员自理食宿。

6.2.7承担由乙方导致的误工及延长工期所造成的损失及违约责任。乙方未在合同工期内完成施工任务，每超一日按合同总金额的 5 ‰元缴纳违约金。

6.2.8配合参加消防检测和工程验收，提供相应资料，如在甲方规定时间内未能提供相应资料，每次处以10000元违约金。

七、材料和设备

7.1乙方采购的材料必须在经甲方、监理方书面批准的前提下，符合有关规范、图纸规定的质量要求并提供产品合格证明，在使用前必须进行检验或试验，不合格的不得使用，所有检验费用由乙方承担。代用材料时，必须经甲方和监理书面认可，由此增减合同价款、价格经甲方签字确认方为有效。

7.2合同价中已充分考虑了建材市场的风险，材料价格的变动不影响本合同价款，乙方不得以此为由拖延或拒绝履行合同，否则以违约处理。违约费用计算：由于材料价格问题而拖延工期的，乙方每拖延一日按合同金额的 5 ‰元缴纳违约金。

7.3材料的采保费、装卸费及按规定要求的对有关材料抽样检测费、试（实）验、检测费、三性试验费等，已包含在合同价中，甲方不再另行支付。

7.4各主要设备、材料由乙方自行采购，但必须与本合同约定的品牌、型号、规格材质一致，乙方进场材料接受甲方和监理人员的抽查和监督管理，若发现不符合项或假冒伪劣产品，乙方应及时认真按合同和甲方要求更换到位，并承担违约责任。

7.5施工过程中甲方有权要求更改相关主材的品牌、规格或系列，材料单价以甲方签证的价格为准，不考虑任何利润。若主材改动，原合同中的综合单价只换算其中的主材价格和对应项的综合单价。

八、变更修改及合同结算

8.1工程合同价为固定总价包干，一般情况下造价不作调整。

8.2乙方不得对施工前确认的工程设计进行变更，因乙方自身原因导致的工程变更，须根据甲方确认的工程设计进行重新施工，直至达到甲方要求，乙方无权要求追加合同价款，并且应承担甲方由此造成的损失。

8.3本合同总价已完全按施工图纸包干，考虑并完善了图纸中的错（包括玻璃幕墙的玻璃厚度如需增加厚度，厚度增加后总价也不做任何调整等）、漏、缺项，并符合各规范及验收要求一次性包干。无论任何情况都不得以任何理由增加费用，否则结算时以违约处理，违约金的收取为乙方当时要求的该笔增加费用的2倍并直接在结算款中扣除。

8.4结算有关规定：本工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方递交工程结算报告及完整真实的结算资料办理工程结算。

8.4.1对于总价调整限于以下方面，其它不得调整：甲方认为有必要调整的项目。

8.4.2报价表中未涵盖且与完成本合同工程总体目标无关，但属于乙方有条件和有能力完成的工程内容，如果甲方要求乙方施工，乙方同意绝不推托，并在不影响本合同工程的前提下进行施工，结算执行现场签证设计变更的结算方式。

九、工程验收

9.1隐蔽工程安装完毕后，由施工方、监理单位和甲方一起进行隐蔽验收，验收合格后才能进入下一道工序。隐蔽之前需留下每处不少于1张的照片资料，并登记造册，竣工时随同验收单一起交付甲方。

9.2乙方认为工程具备完工验收条件须提前 3 天书面通知监理单位和甲方申请预验收。监理接到申请报告、资料后经核查同意后方可进行工程预验收。如须整改，乙方按整改意见认真按时进行免费整改。

9.3验收过程中，乙方负责具体办理相关手续，并及时免费提供甲方和相关验收单位要求的所有资料。如须整改，乙方应及时整改合格，整改费用由乙方承担。

9.4乙方向甲方交付竣工资料包括如下内容：

9.4.1竣工图纸2套；

9.4.2工程全过程原始记录和验收单；

9.4.3材料质保书、检验签证单、材料试验报告；

9.4.4有关设计变更的技术资料；

9.4.5质量评定报告、验收合格证；

9.4.6工程竣工结算的全部资料，包括符合甲方要求编制的结算书及结算资料；

9.4.7设备进场验收及交接单；

9.4.8其他按规定应提交的资料;

9.4.9其中（9.4.2－9.4.8）项均为一式二份，其中原件壹份。乙方资料需在竣工验收后20天内移交甲方，所移交资料应符合当地档案馆送档要求。

9.5乙方必须在     年     月      日前向甲方及相关部门交齐所有竣工资料，如有延后予以10000元/天的处罚，甲方可直接从结算款中扣除。

9.6乙方在工程竣工验收结束后一个月内必须上报结算报告，乙方的结算报告的内容应按甲方和合同的规定进行详细和完整的编制，上述工程费用报告至少应包括以下内容：

9.6.1封面和目录；

9.6.2整体编制说明；

9.6.3结算造价报告书、计算表；

9.6.4经甲方确认过的签证及工程变更费用的汇总表、通知单等，以及必要的辅助资料；

9.6.5其他费用的构成明细（包括但不限于违约金、水电费结算证明、甲供材料领用证明、相关单位的扣款书等）；

9.6.6已付款对帐单；

9.6.7各项工程检验、检查和验收方面的证书及证明文件等资料（包括但不限于工程验收单、工程验收证书及城建档案等全套工程资料）；

9.6.8已按规定支付民工工资的承诺函；

9.6.9监理单位根据国家、省、市有关规定需索要的资料；以及合同规定的其他资料；

9.7材料、设备及工程交付甲方前的检测费用由乙方承担。

9.8在通过全部工程竣工验收和配合发包人全面工程验收并办理工程交接手续、办完竣工资料移交手续后，甲乙双方进行工程结算，乙方递交的完整竣工结算资料必须承诺不存在弄虚作假、超工程范围报审。乙方提交完整的预（结）算书，且每页预（结）算书需要加盖公司公章。甲方对乙方提交的预（结）算书进行审核后，双方仅就发包人提出疑问的部分进行核对，其余工程项目及数量不再核对。

9.9乙方承诺不存在虚报超报结算金额，与双方确认工程结算总价（发包人审定）对比，核减额不得高出5%，否则，甲方收取超出部分造价的3％的审计费，并在结算工程总价款中扣除，结算核减额在5%以内（含5%）审计费由发包人承担。如结算金额超报5%以上，则应扣除审计费=(甲方上报结算金额-双方确认结算金额×105%)×3%。

十、文明施工及安全生产

10.1本工程要求参照佛山市的安全文明施工要求组织施工。现场必须标准化管理，保证施工现场清洁，避免产生扬尘、噪音等，强化安全意识，抓好安全生产，杜绝一切事故的发生。施工中发生安全及人身事故责任或被投诉、被相关部门罚款，均由乙方负责处理，全部费用由乙方承担。乙方应严格遵守国家及地方政府办法的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守甲方和管理单位的现场管理规定。

10.2施工期间，乙方应及时整理和妥善安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过井架或垃圾槽运输到地面，严禁从高空直接向下抛物，否则，乙方每次向甲方支付违约金1000元；以上物品在不需要时应按甲方要求清理出工地。

十一、保修期和最后验收

11.1保修期从竣工验收合格之日起计2年。

11.2保修期内乙方应履行保修责任，确保维修的时间和质量。

11.3保修范围：属于乙方原因所造成的各部位的质量问题或其他缺陷均属保修范围。

11.4质量保修责任：

11.4.1属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修或同一问题两次修理不好的，甲方可以委托他人修理，费用由乙方全部承担（按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方20％的管理费），并在质保金中直接扣除。甲方通知乙方派人前来维修，连续二次以上不前来维修，甲方以后可以不通知乙方，直接委托他人修理，费用由乙方全部承包，并在质保金中直接扣除。

11.4.2发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当在二小时内到达事故现场抢修，否则甲方可以委托他人进行抢修，费用由乙方全部承担，并在质保金中直接扣除。

11.5保修费用：

11.5.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担；

11.5.2乙方不及时进行维修或两次维修不好的，甲方另行委托他人维修，乙方须承担全部维修费用（按照本协议约定的造价计算方式计算及另加甲方20％的管理费）；甲方有权直接在质保金中扣除。

11.5.3对于由质量问题造成的客户索赔，应根据其实际损失或评估价值，乙方须视情况进行相应赔偿。

11.6保修期满后，经甲、乙双方最终验收，确认乙方已完成保修责任，甲方应在30个工作日内办理保修金的结算。

十二、违约责任：

12.1乙方如有不履约行为，具体违约处理方式如下：

12.1.1承担由乙方导致的误工及延长工期所造成的损失及违约责任。乙方未在合同工期内完成施工任务，每超一日按合同金额的 5 ‰缴纳违约金。

12.1.2乙方无法在甲方签证确认的工期内通过竣工验收的，由乙方返工直至通过验收，并按合同总价的 5 ‰向甲方支付违约金，且由此造成的损失（包括直接损失和间接损失）全部由乙方承担。

12.1.3如乙方采用甲方认可范围外的材料或产品，甲方有权要求乙方退货并处2000元/次的罚款，罚款直接从工程款中扣除。

12.2合同双方之任何一方不能全面履行合同条款均属违约，并按照本合同条款的具体约定承担相应的违约责任。违约所造成的所有责任和经济损失由违约方承担。

十三、解决纠纷办法

甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议应相互协商解决，协商不成，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同经甲、乙双方法人代表或授权代表人签字并加盖公章生效，保修期满，双方结清质量保修金后合同终止。

14.3本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

甲方：（盖章）                         乙方： (盖章)

法定代表人 ：                          法定代表人：

授权代表签字：                         授权代表签字：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：

签约日期：   年   月   日              签约日期：   年   月   日

- 第七章 投标文件格式

封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目

一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工

技术标

（正/副本）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

目     录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、资格审查其他材料

四、技术方案

1、幕墙设计施工一体化的设计及实施方案

2、施工总体进度计划及保障措施

3、施工质量管理及保证措施

4、成品保护

五、其他材料

- 一、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并处于有效期。 |  |
| 安全生产许可证 | 单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。 |  |
| 资质等级 | 投标人须同时具备建筑幕墙设计专项乙级资质和建筑幕墙工程专业承包二级资质（新资质：建筑幕墙工程通用专业设计乙级资质和建筑装修装饰工程专业承包资质乙级）。 |  |
| 进粤登记 | 省外企业提供“进粤企业和人员诚信信息登记平台”登记信息的网页打印件。 |  |
| 信誉 | 提交企业信誉（信用）状况声明。 |  |
| 授权代理人 | 须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证原件的扫描件。 |  |

注：1.投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等原件的扫描件并加盖投标人公章。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.有关投标人信誉（信用）状况的声明，须提交原件扫描件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

| 担任职务 | 最低资格要求 | 最低数量要求 | 投标人的主要人员 （由投标人填写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1.须具备注册于投标人本单位的建筑工程专业二级注册建造师执业资格证书； 2.持有有效的《安全生产考核合格证（B证）》（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。 3.没有在其他在建项目中担任项目负责人。 | 1 人 | 姓名： |
| 专职安 全人员 | - 持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）（投标人可提供所在省份相关建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统的证书查询信息网页打印件或电子证照打印件）。 | 1 人 | 姓名： |

项目负责人：              （签字）

注：1.投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求。

2.本表中所填列的项目负责人必须提供个人履历（格式见附表三）。

3.项目负责人未按要求签字的，将被认为资格审查不合格。

4.本表中所填列的人员必须附相关证明文件（包括身份证）原件扫描件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近期（扣除招标邀请书发布当月往前顺推 6 个月）社保证明材料原件的扫描件。

5.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

6.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 三、资格审查其他材料

- 附表一  投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮 政 编 码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表后须附企业营业执照（副本）、企业资质证书（副本）、《建筑施工企业安全生产许可证》、佛山市建筑诚信评价体系管理平台企业登记网页打印件、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等材料的原件的扫描件并加盖投标人公章。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二  拟派驻本工程的项目负责人简历

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 专 业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 备注 |  |
| 备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.拟派项目负责人应填写本表，且表后须分别附个人的相关执业或职业资格证明文件（包括身份证）原件的扫描件并加盖投标人公章。

2.表后附拟派项目负责人有无在在建项目任职或参与其他项目投标的声明（格式详见其他材料，须提交原件的扫描件并加盖投标人公章）。

3.项目负责人的业绩须附相关证明材料的原件的扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表三  近年完成的类似项目业绩及获奖情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.附业绩证明材料原件的扫描件，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

2.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

封面格式

建材及锂电装备智能制造基地项目

一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工

经济标

（正/副本）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

年      月      日

目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、投标保证金

六、廉洁合作承诺书

七、商务标（已标价工程量清单）

- 一、诚信投标承诺书

致：佛山市科达装备制造有限公司

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪 (变) 造或虚假成份。

三、本单位近三年没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目施工负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理 (处罚) ，并承担以下后果：

1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；

2、本单位在本项目中的投标保证金不予退还；

3、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。

投标人 (公章) ：

法定代表人 (签字) ：

年       月     日

- 二、投标函

- 投 标 函

致：佛山市科达装备制造有限公司

根据考察现场和研究招标文件相关文件，我方           　　（投标人名称）作为投标人正式授权　        （授权代表全名，职务）代表我方参加贵方组织的建材及锂电装备智能制造基地项目一期铝合金门窗及玻璃幕墙设计施工项目招标的一切事宜，并进行投标。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- （一）本投标文件的有效期自投标截止日至        ，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

- 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；

（三）如果我方中标，将派出_______作为本工程的项目负责人；

- （四）我方明白并同意在规定的投标截止时间起至投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将不予返还；

（五）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息，完全理解贵方不一定接受最低标价；

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成合同中的全部任务；

（七）所有与本投标有关的一切正式通讯请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　		  邮政编码：

电　　话：　　　　　　　　　　　		  电子邮箱：

代表姓名：　　　　　　　　　　　		  职　　务：

投标人全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

年   月   日

- 三、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位章）

年       月       日

法人身份证正面

法人身份证反面

- 四、授权委托书

本人      （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托我单位         （姓名）身份证号：               为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、修改           （工程名称）       施工投标文件和下文载明的其他事项，其法律后果由我方承担。

其他事项：                                                         。

委托期限：                                                         。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年       月       日

法人代理人身份证正面

法人代理人身份证反面

- 五、投标保证金

佛山市科达装备制造有限公司 ：

鉴于我司                  （投标人名称）（以下简称“投标人”）于      年    月   日参加               （项目名称）的投标，我司保证：在规定的投标截止时间提交有效投标文件，如我司在投标有效期内撤销或修改投标文件，或者在收到中标通知后无正当理由拒签合同或拒转为履约担保的，我司承担保证责任，我司提交的投标保证金将不予退回。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                    （签字或盖章）

地    址：

电    话：

年      月      日

六、廉洁合作承诺书

甲方：佛山市科达装备制造有限公司

乙方：

鉴于甲乙双方即将或已经建立由乙方向甲方提供产品或服务的商业合作关系。现为倡导阳光合作，确保业务合作公开、公平、公正，促进企业廉政建设，使甲乙双方的业务往来充分体现公开、公平、透明、恪守诚信的精神，预防商业贿赂和不正当竞争，乙方作为甲方的供应商或服务商或承包商，在充分知悉和理解甲方的廉洁合作要求的基础上，同意本承诺书作为其应当遵守的廉洁合作行为准则。

一、乙方应当确保乙方有关人员知悉甲方有关廉洁合作管理的各项制度和本承诺书内容，并遵照执行，如乙方人员违反本廉洁承诺书的规定，甲方有权直接追究乙方责任。

二、乙方在任何时候均不得从事以下行为：

1、为甲方人员（含甲方人员的家属、子女，下同）报销其个人费用；

2、以给付金钱、实物等财产性或者非财产性利益形式向甲方人员行贿，如：红包、礼金、提成、回扣、手续费、劳务费、有价证券、含有金额的会员卡、代币卡/券、股份、赞助、减免债务、礼品、各种高档生活用品、奢侈消费品、房屋、通讯工具、交通工具、借用物品、特殊待遇、就业机会、项目机会、委托理财、赌博输赢交易、以非正常价格交易等；

3、以邀请甲方人员外出旅游、进入营业性娱乐场所或非工作原因宴请甲方人员等方式向甲方人员输送利益；

4、以接受甲方人员介绍的家属或亲友从事与乙方相关的业务的方式向甲方人员输送利益；

5、以为甲方人员的住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便的方式向甲方人员输送利益；

6、以与甲方人员及其家属、子女等开办的企业或个体工商户发生非正常交易的方式向甲方人员及其家属、子女输送利益；

7、以侵占、挪用、盗窃、虚构事实、隐瞒真相、欺骗、胁迫等违规手段为自己或相关利益人谋取利益；

8、以借款等名义为甲方人员提供任何款项或与甲方人员存在任何非工作原因的资金往来；

9、在招投标活动及业务履行过程中向甲方提供的任何资质、证照证件、合同等文件及其复印件、扫描件、照片不真实、不合法、无效；

10、向为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的单位或个人进行贿赂；

11、乙方属于为甲方提供测试、检验、验收、鉴定、监理、测算、核算等服务的服务方时，乙方及乙方人员从为甲方提供相应工程服务或产品的第三方处收取不当利益；

12、其他违反甲方廉洁合作要求的行为。

三、甲方有权对乙方在与甲方合作或协商合作过程中廉洁合作管理执行情况进行监督，乙方在与甲方合作或协商合作过程中如发现甲方人员收受乙方贿赂或乙方向甲方人员行贿等不廉洁行为、甲乙双方人员合谋违规谋取利益或损害甲乙双方利益行为的，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方，举报电话及邮箱如下，甲方保证为举报者的信息保密。

举报电话：13929107571（微信同号）

举报邮箱：zengfei@kedachina.com.cn

乙方对甲方人员的举报，需通过甲方上述联系方式进行，不能向任何上述联系方式以外的部门、媒体、个人或第三方举报，否则，甲方有权追究乙方给甲方名誉、形象、市场机会等造成的直接和间接损失；同时，甲方有权收取乙方的违约金（10万元至50万/次）。

四、甲方对不廉洁行为开展调查，乙方应当配合，包括如实陈述事实、提供相关资料、配合甲方现场调查等。

五、若乙方存在本承诺书第二条规定的情形的，甲方有权采取以下措施：

1、有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款20%的违约金；如乙方属于为甲方提供工程或产品的测试、检验、验收、鉴定、监理、造价测算、造价核算等服务的单位的，甲方有权要求乙方承担甲乙双方合作累计形成的合同总价款与乙方提供前述服务所涉及的甲方与第三方针对相应工程或产品所签订的合同总金额之和的20%的违约金。前述违约金总额低于10万元人民币的，甲方有权要求乙方按10万元人民币向甲方支付违约金。如甲乙双方未签署书面合同，或签署的书面合同未约定具体的合同金额的，前述“合同总价款”按双方合作中实际产生的金额累计计算。

2、有权即时终止合作，单方解除主合同且无须承担任何责任，并将乙方列入黑名单，禁止乙方以后再参与甲方的经营活动；

3、有权就因解除相关合同所造成的损失要求乙方予以赔偿；

4、涉嫌犯罪的，有权移交司法机关追究刑事责任。

5、有权依法追究乙方的其他不当行为的责任。

六、本承诺书第五条所涉及的违约金、损失赔偿金额等，甲方有权在未结款项中抵扣上述款项。未结款项不足以抵扣或者无货款抵扣的，乙方应当在10个工作日内向甲方付清上述款项。

七、本承诺书不因当前业务的终止而失效，即使当前业务终止，甲方仍有权追究乙方在与甲方合作或协商合作中违反廉洁合作管理制度及本承诺书规定的法律责任；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

八、本廉洁合作承诺书为不可撤销的承诺，一经签署即具有法律效力。由于违反本承诺书而引起的任何法律纠纷，将依法由甲方公司所在地的法院管辖处理。

乙方（公章）：

授权代表：

日期：     年   月   日

- 七、商务标（已标价工程量清单）

施工费按单体建筑进行工程量清单报价，由投标人自列工程量清单进行报价，格式自拟。

第八章  深化设计要求

门窗幕墙相关深化设计要求：

- 一共有如下几个单体要进行门窗幕墙深化设计：综合楼一、综合楼二、研发车间、车间一、大门等。铝合金门窗及玻璃幕墙尺寸详见提供的建筑设计图、效果图，要求如下，进行优化：

- 建筑所有门窗玻璃均采用钢化玻璃，详细要求详见建筑专业施工图（含节能）、暖通专业施工图、绿建专业施工图、效果模型、可优化。

- 窗玻璃采用单层6mm厚透明钢化玻璃，玻璃门采用12mm钢化透明安全玻璃，并设置防撞提示标志。

- 玻璃原片采用国标6mm、8mm、10mm、12mm等不同LOW-E玻璃，按照图纸要求此工程种各项不同规格的中空玻璃（规格：LOW-E为浅灰色，遮阳系数不低于0.6）。钢化玻璃范围：公共区域玻璃为钢化玻璃，各消防预留口需使用易碎玻璃并注明消防救援通道。

- 卫生间窗均为磨沙玻璃。

- 铝合金门窗:平开窗/门采用55—65断桥隔热系列、上悬窗采用55—65断桥隔热系列、推拉窗/门采用110—120断桥隔热系列、玻璃幕墙采用120—140普铝半隐藏式幕墙系列。断桥铝合金平开窗壁厚1.8mm，断桥铝合金平开门壁厚2.2mm，玻璃幕墙壁厚不小于2.0mm，立柱结构需穿芯加固。全部窗都应加设窗扇不脱落的限位装置，推拉窗应有防止窗扇从室外侧拆卸的装置。

- 铝合金型材表面处理：型材表面为静电粉末喷涂处理，符合标准—《铝合金建筑型材第4部分粉末喷涂型材》(GB/T5237.4)，铝锭基材为6063—T5原生铝，喷涂加工标准为GB/T5237.4—2017。粉末喷涂涂层厚度在装饰面应符合厚度≥60μm的要求，提供不少于10年品牌保证。

- 铝合金门窗所用金属材料除用304不锈钢材料外，钢材应进行热镀锌（80g/m2）处理。

- 玻璃的各项指标（强度、安全、节能等）应符合相关规范、规程规定。

- 门窗安装应满足强度、热工、声学及安全性等技术要求，玻璃的使用必须符合《建筑玻璃应用技术规程》的规定。

- 连接工艺要求：主要制作方式：角码工艺、中梴连接工艺：连接件工艺；使用螺栓等固定件均为不锈钢材，外漏螺丝全部采用点胶处理（固定螺丝距角部、中竖框、中横框距离≤150mm）。

- 门窗幕墙参数性能参考表

| - 类别 | - 数值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - K值 | - 2.5≤Q＜3.0W（m2·k） |  |  |
| - 气密性 | - 4级 |  |  |
| - 水密性 | - 4级 |  |  |
| - 抗风压 | - 5-6级 |  |  |
| - 噪音分贝 | - RW+Ctr≥35dB |  |  |

- 安装后要求门窗构件连接应牢固，有可靠的刚性密封防水、门窗横平竖直、整体平直、开启灵活、关闭严密，附件安装位置正确，齐全，牢固。

- 外窗窗台距楼面、地面的高度低于1.0m时，应有防护设施，窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算，保证净高不小于1.0m。

- 全玻门窗、幕墙、玻璃墙必须由有相应资质的公司设计制作，玻璃应采用安全玻璃且应设警示标志。

- 中标单位在进场前须配合甲方深化图纸，绘制施工大样图，经甲方聘请的设计单位审核。其中加工制作及现场安装等具体要求均必须满足国家/地方有关施工安装技术标准要求。

招标附件：

- 方案参考图片

- 效果图模型

- 相关图纸